Приложение № 2

к муниципальной программе Мининского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности Мининского сельсовета »

**Подпрограмма**

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мининского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мининского сельсовета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мининского сельсовета» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности Мининского сельсовета» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Мининского сельсовета |
| Цель и задачи подпрограммы | **Цель подпрограммы**:  Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Мининского сельсовета.  **Задачи подпрограммы**:  -Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса; |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Приведены в приложении 1 к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе с разбивкой по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8033,872 тыс.руб:  в 2023 году – 7833,872 тыс.рублей;  в 2024 году - 100,0 тыс.рублей  в 2025 году - 100,00 тыс.руб  за счет средств бюджета Мининского сельсовета составляет 460,125 тыс.руб, из них:  в 2023 году – 260,125 тыс.рублей;  в 2024 году - 100,0 тыс.рублей  в 2025 году - 100,00 тыс.руб |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Мининского сельсовета |

**2. Основные разделы подпрограммы**

**2.1 Постановка проблемы поселения и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Объективные показатели, характеризующие положение дел в коммунальной инфраструктуре.

Коммунальный комплекс Мининского сельсовета характеризует:

значительный уровень износа основных производственных фондов,   
в том числе коммуникаций и энергетического оборудования   
до 80-90%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях   
от производства до потребления, составляющие до 40% вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

отсутствие очистки питьевой воды на объектах водопроводного хозяйства.

Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет примерно 60 %. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Из общего количества установленных котлов в котельных автоматизированы- 40%. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.

Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

В настоящее время из 12,299 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения требуют замены 7,9 км, из них 2,2 км тепловых, 3,511 км водопроводных и 2,182 км канализационных сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 64,2 %.

Недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью подпрограммы является:

Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Мининского сельсовета.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы:

Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

Перечень целевых индикаторов подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных обязательств осуществляется за счет средств бюджета Мининского сельсовета.

Средства бюджета Мининского сельсовета на финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 – 2025 годах предусматриваются по следующим направлениям:

- Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

- Реконструкция и капитальный ремонт сетей теплоснабжения.

Администрация Мининского сельсовета в рамках реализации настоящей подпрограммы:

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

- предоставляет отчеты об объемах реализации подпрограммы и расходовании средств на реализацию мероприятий подпрограммы.

2**.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Мининского сельсовета.

Администрация несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Администрацией осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

В процессе реализации подпрограммы администрация вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

Администрация для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение полугодовой отчетности .

 Отчеты о реализации подпрограммы составляются администрацией за полугодие не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

 Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы - до 15 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений показателей подпрограммы в разрезе отдельных мероприятий подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутые значения показателей;

информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

описание результатов реализации отдельных мероприятий в отчетном году;

Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит официальному опубликованию.

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**

1. Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

-обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

-снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

-повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;

-создания условий устойчивого снабжения населения и предприятий энергоресурсами.

- реконструкции и капитального ремонта инженерных сетей (тепловых сетей; водопроводных сетей; канализационных сетей);

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

- Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

- Реконструкция и капитальный ремонт сетей теплоснабжения.

**2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Мининского сельсовета.

Всего на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 8033,872 тыс.руб:

в 2023 году – 7833,872 тыс.рублей;

в 2024 году - 100,0 тыс.рублей

в 2025 году - 100,00 тыс.руб за счет средств бюджета поселения составляет 460,125 тыс.руб, из них:

в 2023 году – 260,125 тыс.рублей;

в 2024 году - 100,0 тыс.рублей

в 2025 году - 100,00 тыс.руб

Приложение № 1

к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мининского сельсовета»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| Текущий финансовый год  2022год | Очередной финансовый год  2023год | 1-й год планового периода 2024 год | 2-й год планового периода 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы | Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Мининского сельсовета. | | | | | |
|  | Задача 1 | Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса; | | | | | |
|  | ***Показатель результативности 1*** Снижение протяженности водопроводных сетей, нуждающейся в замене. | км | Ведомственная статистика | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 0,20 |
|  | ***Показатель результативности 2***  Приобретение котлов | шт | Ведомственная статистика | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мининского сельсовета»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам реализации (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) | | |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | ВР | очередной финансо-вый 2023 год | первый год планового периода 2024 год | | второй год планового периода 2025год | итого на очередной финансовый год и плановый период |
| Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Мининского сельсовета | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: : Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. | 828 | 828 | 0502 | | 0120090050 | 244 | 0,0 | 100,0 | | 100,0 | 200,0 | | Отремонтировать сетей водоснабжения  в 2023г -0,0км  в 2024г – 0,20км  в 2025г - 0,20км | |
| Приобретение котельного оборудования | 828 | 828 | 0502 | | 0120090050 | 244 | 7833,872 | 0,0 | | 0,00 | 7833,872 | | Приобретены коты - 4 шт | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |